普朗医疗「DoctorClaw」项目现状与目标详细梳理

一、项目定位与核心概念

1.1 项目名称与定位

- 项目名称：DoctorClaw（类比 OpenClaw 的命名逻辑）

- 公司主体：普朗医疗

- 战略定位：基于国产算力的场算力应用，专门针对医生群体展开需求设计

- 产品形态：医生的”数字分身”（DoctorClaw），不局限于单一网页形态，支持多种交互形式

1.2 “医生分身”的双层概念

录音中明确提到医生分身包含两个概念维度：

第一维度：医生分身主（日常工作的数字化替身） - 覆盖医生完整工作流：诊前、诊中、诊后 - 以患者管理为核心（非简单的辅助工具） - 解决痛点：一个医生管理多个病患时的日常随访、管理工作负担 - 功能形态：通过分身自动/半自动管理患者，替代医生完成重复性事务

第二维度：任务执行能力 - 实时任务：即时响应的患者咨询、异常处理等 - 计划性任务：随访计划、定期触达、长期咨询指导等定时/周期性工作

二、核心差异化与功能架构

2.1 核心差异化定位（与现有医院系统的本质区别）

何总反复强调：患者管理是核心，其他基础能力只是”标配”

现有医院系统已经具备的能力（普朗医疗认为是”基础标配”）： - 常规的医院信息化功能（HIS系统基础能力） - 已有的诊中辅助功能

DoctorClaw 的核心聚焦点： 1. 患者管理（装科、装病、装人的精细化管理体系） 2. 触达用户：主动的患者触达机制（非被动等待患者上门） 3. 异常监控：对患者状态的异常识别与预警 4. 长期咨询指导：持续性的医患互动，非一次性问诊 5. 随访计划：结构化的随访管理体系

2.2 产品形态与交互要求

- 不局限于网页：明确提到”产品表现形式不局限于说一个一个网页的”

- 交互形式：需要支持语音交互（提到 Google Speech）、实时对话

- 部署场景：医生工作场景的一体机/有线算力服务器（非纯云端API调用）

- 客户端需求：需要采集医院医生的实际使用需求，快速通过 Lark coding 产出产品原型

三、技术架构与基础设施

3.1 算力基础（国产算力方向）

- 算力类型：场算力（有线算力上的一体机或服务器，非云端API）

- 技术挑战：团队需要了解：

  - 什么样的算力规模可以支撑多大参数的模型

  - 模型的吞吐率表现

  - 国产算力生态的适配（区别于常用的云端AI API）

3.2 核心技术栈要求

面试中明确提出的技术能力要求，反映项目技术路线：

基础必备技能： - RAG 技术：知识库检索增强（用于医生知识库、患者资料管理） - 训练微调：模型微调能力 - Skill 框架：技能编排 - MCP（Model Context Protocol）：模型上下文协议，用于工具调用和外部系统集成

产品快速交付工具： - Lark coding / Lark code：快速产品原型开发 - Pencil：产品交互设计 - Google Speech：语音交互能力 - Web code：产品交付

开发模式： - 从需求采集 → Lark coding 快速出产品 → 产品交互设计 → Web code 交付的闭环 - 强调”快速形成产品交互”和”快速交付”

四、当前项目进度与现状

4.1 开发阶段

- 总体状态：项目刚开始，处于非常早期的阶段

- 官网建设：官网正在建设中，尚未完成

- 产品形态：目前只有概念图，网站上找不到相关产品的实际信息

- 需求确认：尚未完成针对医院医生个人需求的深入交互交流，需要进一步调研完善

4.2 已明确的信息

- 项目概念和核心方向已确定（DoctorClaw、患者管理为核心）

- 技术路线已初步规划（国产算力、RAG、MCP、Skill等）

- 团队正在组建中（正在面试 AI 产品解决方案师岗位）

4.3 尚未完成的工作

- 针对具体医院/医生的需求调研和交互设计

- 官网的完整建设

- 产品的实际开发（前端、后端、模型部署）

- 与国产算力硬件的适配测试

- 患者管理核心功能的详细设计和开发

五、目标与里程碑

5.1 短期目标（2周~半个月内）

- 完成初步版本：在2周到半个月时间内完成可发布的初步版本

- 官网发布：完成官网建设并对外发布

- 需求完善：完成针对医院医生个人需求的交互交流，完善产品设计

- 产品发布：将 DoctorClaw 初步产品对外发布

5.2 中长期愿景（从对话推断）

- 构建完整的医生数字分身生态

- 实现诊前、诊中、诊后的全流程患者管理

- 建立医生与患者之间的长期数字化连接

- 基于国产算力形成自主可控的医疗AI解决方案

六、团队建设与岗位需求

6.1 当前在招岗位

AI 产品解决方案师（核心岗位）

岗位职责： 1. 需求采集：与医院医生沟通，采集客户端需求 2. 快速原型：使用 Lark coding 快速产出产品原型 3. 产品交互设计：使用 Google Speech、Pencil、Lark code 等工具快速形成产品交互 4. 技术交付：通过 Web code 完成产品快速交付 5. 算力评估：了解算力规模与模型参数、吞吐率的匹配关系 6. AI技术实施：RAG、训练微调、Skill、MCP 等技术的实际应用

基础要求： - 会投屏（远程协作基础能力） - 具备与客户（医院医生）沟通的能力 - 具备独立完成产品交互的能力

6.2 额外岗位需求

- 硬件装配师：涉及算力一体机的组装，需要相关经验或推荐人选

七、商业模式与闭环思考（从面试对话推断）

7.1 目标客户

- 直接用户：医生（尤其是需要管理大量患者的医生）

- 部署场景：医院现场、医生工作室等

7.2 潜在商业模式线索

虽然录音中未明确详述商业模式，但从面试者展示的项目和何总的反馈中可以推断：

- ToB 导向：面向医院或医生团队提供解决方案

- SaaS 可能性：参考面试者提到的”先自用，再卖给其他客户做成 SaaS”的逻辑

- 数据价值：患者管理过程中积累的数据可能形成二次价值

- 国产算力生态：可能与国产算力厂商形成软硬件一体化解决方案

八、关键风险与挑战（基于对话内容分析）

- 时间压力：2周~半个月完成初步版本，时间窗口极紧

- 需求不确定性：尚未完成与医生的深度需求交流，核心功能边界可能仍需探索

- 国产算力适配：团队较少有有线算力一体机/服务器的实际部署经验，存在技术学习曲线

- 产品形态模糊：明确不局限于网页，但具体形态（APP？大屏？一体机？）尚未完全确定

- 竞争定位：需要明确与现有医院系统的差异化，避免沦为”又一个医疗信息化系统”

九、总结性时间线

| 时间节点 | 状态/目标 |
| --- | --- |
| 当前（2026年6月初） | 项目启动，官网建设中，团队组建中，概念阶段 |
| 未来2周~半个月 | 完成官网、初步版本开发、发布 |
| 后续 | 基于医生实际反馈迭代，完善患者管理核心功能 |

以上整理完全基于录音内容，涵盖了项目定位、技术路线、当前状态、目标规划、团队需求等多个维度的详细信息。如需进一步补充某个具体模块，请告知。